## Slide 1: Методы управления бизнес-рисками

## Slide 2: Классификация управления рисками
Классификация управления рисками включает четыре основные стратегии: избегание, снижение, передача и принятие:
Избегание. Стратегия заключается в полном исключении риска за счёт изменений характера проекта или плана управления.
Снижение. Стратегия предполагает усилия, направленные на понижение вероятности и/или последствий риска до приемлемых пределов.
Передача. Стратегия исключает угрозу риска путём передачи негативных последствий с ответственностью за реагирование на третью сторону.
Принятие. Стратегия означает решение команды не уклоняться от риска. При пассивном принятии команда ничего не предпринимает в отношении риска и в случае его возникновения разрабатывает способ его обхода или исправления последствий.

## Slide 3: Избегание риска
Избегание риска (уклонение) — стратегия управления рисками, при которой риск устраняется за счёт изменения плана или отказа от действий, ведущих к его возникновению.
Примеры избегания риска:
Отказ от деятельности, связанной с риском. Например, устранение риска, связанного с работами на высоте при мойке окон, путём использования щёток с длинными ручками, позволяющими работать с земли.
Устранение источника опасности (например, опасного оборудования).
Изменение процесса таким образом, что деятельность, связанная с риском, не выполняется.
Цель избегания риска — полностью устранить источник потенциальной проблемы
Однако в некоторых случаях избегание риска может привести к возникновению других рисков. Например, устранение рисков от переноса грузов вручную путём использования электротранспорта приводит к появлению рисков, связанных с использованием электротранспорта.

## Slide 4: Снижение риска
Снижение риска — это метод управления рисками, направленный на уменьшение их вероятности или негативных последствий.
Некоторые методы снижения вероятности наступления рисков:
Внедрение стандартов и регламентов. Разработка и внедрение внутренних стандартов и регламентов, которые помогут минимизировать вероятность возникновения рисков.
Обучение и тренинги. Проведение регулярных обучающих мероприятий для сотрудников, направленных на повышение их квалификации и осведомлённости о возможных рисках.
Технические меры. Внедрение современных технологий и оборудования, которые помогут снизить вероятность возникновения рисков.
Некоторые методы снижения последствий рисков:
Страхование. Заключение договоров страхования, которые помогут компенсировать финансовые потери в случае наступления рисков.
Резервирование. Создание резервных фондов, которые могут быть использованы для покрытия убытков в случае возникновения рисков.
Планирование действий в чрезвычайных ситуациях. Разработка планов действий в случае наступления рисков, которые помогут минимизировать их последствия

## Slide 5: Передача риска
Передача риска — метод управления рисками, при котором ответственность за риск переходит к третьему лицу при сохранении его существующего уровня.
Некоторые способы передачи риска:
Заключение контрактов. Бывают разные виды контрактов, например:
Организационная форма бизнеса. Например, при ограниченной ответственности владельцы компании передают возможные потери, которые превышают активы фирмы, кредиторам бизнеса. В акционерном обществе риск перетекает от руководителей компании к акционерам, а те могут передавать свои риски биржевым дельцам.
Хеджирование. Включает в себя операции на валютных рынках, позволяющие застраховаться от изменения валютного курса.
Страхование — один из наиболее удобных и распространённых методов передачи риска. Суть метода заключается в передаче рисков страховой компании за плату.

## Slide 6: Принятие риска
Принятие риска — стратегия управления рисками, при которой компания осознанно принимает риск и не предпринимает активных мер для его устранения.
Принятие риска подходит, когда:
невозможно исключить все риски из проекта;
последствия риска некритичны;
затраты на снижение риска превышают вероятные потери.
Принятие риска бывает пассивным и активным. В первом случае компания принимает риск и ничего не делает, а во втором — для устранения вероятных последствий риска создают резерв ресурсов, например денежных.
Пример: ретейлер понимает, что в сезон дождей возможно снижение посещаемости магазинов, но считает, что влияние этого риска минимально и не требует специальных действий.

## Slide 7: Некоторые инструменты страхования рисков:
Валютные форварды и опционы. Форвардные контракты позволяют зафиксировать курс валюты на определённую дату в будущем. Опционы дают возможность, но не обязательство, обменять валюту по фиксированному курсу.
Хеджирование инфляционных рисков. Для защиты от инфляционных рисков заключают долгосрочные контракты на поставки товаров и услуг по фиксированной цене или используют инструменты индексирования, чтобы компенсировать инфляцию.
Кредитное страхование. Защищает от риска невыполнения обязательств контрагентами. Если клиент не оплачивает товар или услугу, страховая компания покрывает часть убытков компании.
Страхование процентных рисков. Компании могут застраховать риск повышения процентных ставок, что особенно важно для бизнеса с большим объёмом кредитных обязательств.

## Slide 8: Некоторые виды страхования
Страхование имущества. Защищает от убытков, связанных с повреждением или уничтожением имущества.
Страхование ответственности. Защищает от исков третьих лиц.
Страхование от перерывов в производстве. Защищает от финансовых потерь, вызванных временной приостановкой деятельности.
Страхование киберответственности. Помогает защитить бизнес от финансовых последствий киберрисков и утечки данных.
Коммерческое автострахование. Обеспечивает страховое покрытие для автомобилей, используемых в бизнесе, и защищает от повреждений транспортных средств или грузов, а также травм других лиц.